Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

- Zamawiający oświadcza, że jest członkiem stowarzyszonym Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatycznego (MUCI) oraz posiada podpisaną umowę na korzystanie z oprogramowania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał podpisaną umowę o współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatycznym (MUCI).

- W przypadku braku podpisanej umowy o partnerstwie MUCI, wykonawca zobowiązuje się do jej zawarcia.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedłożył umowę o współpracy z MUCI, najpóźniej w dniu podpisania z zamawiającym umowy na wdrożenie systemu USOS.

- Na potrzeby wdrożenia systemu USOS zostanie wykorzystana darmowa wersja systemu baz danych Oracle Express Edition.

- Zamawiający na serwerach wdroży we własnym zakresie platformę wirtualizacji Academic VMware vSphere.

- Wykonawca otrzyma uprawnienia do konta z uprawnieniami administratora.

- Zakres wdrożenia.

  - Wdrożenie zakłada realizację następujących prac:

- Opracowanie analizy przedwdrożeniowej;

- Instalację i konfigurację środowiska systemowego, systemu USOS i aplikacji stowarzyszonych;

- Migrację danych do systemu USOS;

- Opracowanie mechanizmów integracji z systemami zewnętrznymi;

- Przeprowadzenie szkoleń użytkowników;

- Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej i powdrożeniowej;

- Udzielenie gwarancji na wykonane prace wdrożeniowe;

- Świadczenie usługi serwisowej nad wdrożonym systemem.

- Analiza przedwdrożeniowa.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych. Analiza przedwdrożeniowa musi zawierać przynajmniej:

- Architekturę biznesową i logiczną wdrażanego systemu i aplikacji stowarzyszonych,

- Harmonogram prac wdrożeniowych,

- Specyfikację procesów biznesowych TO-BE (dokumentacja i modele) dla poszczególnych komponentów wdrażanych rozwiązań informatycznych,

- Opracowanie założeń integracji systemu wraz z identyfikacją punktów styku z istniejącymi systemami informatycznymi,

- Architekturę sprzętowo-sieciową niezbędną do realizacji wdrożenia;

- Przekazanie wzorów formularzy do importu danych z obecnych systemów.

- Instalacja, konfiguracja systemu USOS, migracja danych oraz integracja z systemami zewnętrznymi.

- Zamawiający wymaga instalacji i wdrożenia Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS wraz z aplikacjami stowarzyszonymi w oparciu o przeprowadzoną analizę przedwdrożeniową i zdefiniowany harmonogram prac wdrożeniowych w tym co najmniej następujących modułów i aplikacji:

- niezbędne komponenty systemu, co najmniej Oracle + USOS + CAS;

- USOS API;

- Raporty BIRT;

- Płatności;

- Stypendia;

- Tok studiów, w tym procesy związane z dyplomowaniem;

- Praktyki;

- Sprawozdawczość (POL-on);

- Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS);

- Elektroniczna Legitymacja Pracownicza (ELP);

- mLegitymacja;

- System rekrutacji (IRK2) Internetowa Rekrutacja Studentów;

- USOSWeb (Wirtualny Dziekanat);

- Informator punktów ECTS (ECTS);

- EWP Connector (BWZ);

- Integracja z Pionier.ID;

- Planista 3;

- Integracja JSA oraz ORPPD;

- Ankieter;

- APD (Archiwum Prac Dyplomowych);

- Aplikacja mobilna USOSmobile.

- Zamawiający wymaga instalacji i konfiguracji serwerów na potrzeby systemu i aplikacji stowarzyszonych:

- Instalacji, konfiguracji i zabezpieczeń systemu operacyjnego Linux;

- Instalacji, konfiguracji i zabezpieczeń usług WWW, w zależności od wymagań aplikacji Apache, Tomcat;

- Instalacji, konfiguracji i zabezpieczeń języka PHP z uwzględnieniem potrzeb systemu USOSWeb, USOSAdm, CAS i wymienionych aplikacji stowarzyszonych;

- Instalacji, konfiguracji i zabezpieczeń systemu baz danych, w zależności od wymagań aplikacji: Oracle Database Express Edition, MariaDB, Postgres;

- Instalacji, konfiguracji i zabezpieczeń usługi Samba, w zależności od potrzeb aplikacji, w tym pod potrzeby Oracle Forms.

- Zamawiający wymaga przygotowania Oracle Forms (w najnowszej wspieranej wersji) do uruchomienia z repozytorium.

- Zamawiający wymaga instalacji najnowszych aktualizacji dla systemów operacyjnych, uruchomionych usług, baz danych.

- Zamawiający wymaga, aby prace instalacyjne systemu USOS i aplikacji stowarzyszonych obejmowało:

- Konfigurację wszystkich aplikacji w zakresie dostępności użytkowników administracyjnych;

- Konfigurację roli z pełnymi uprawnieniami oraz utworzenie jednego przykładowego użytkownika końcowego;

- Walidację bazy – doprowadzenie bazy do braku obiektów wymagających interwencji administratora bazy;

- Instalację najnowszych wersji formularzy i raportów;

- Konfigurację baz danych pod potrzeby aplikacji;

- Konfigurację migratorów danych pomiędzy aplikacjami;

- Wypełnienie baz danych w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania systemu USOS i aplikacji stowarzyszonych.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia następujących prac związanych z wprowadzeniem danych:

- Zdefiniowanie słowników, jednostek, programów, etapów, cykli dydaktycznych, przedmiotów, grup przedmiotów, pensum, szablonów wydruków, raportów systemowych;

- Migrację danych z systemu eOrdo aktywnych studentów;

- Migrację danych z systemu kadrowo-płacowego – w zakresie nauczycieli akademickich.

- Szczegółowy zakres danych wymagany do migracji zostanie zdefiniowany na etapie analizy przedwdrożeniowej.

- Dane do migracji zostaną przygotowane przez zamawiającego.

- Zamawiający wymaga opracowania mechanizmów integracyjnych z systemami istotnymi z punktu wdrożenia (zgodnie z założeniami analizy przedwdrożeniowej) m.in.:

- System Symfonia – USOS;

- Import pracowników;

- Import studentów i absolwentów;

- Obecny system dziekanatowy – eOrdo – USOS (pełne dane – uczelnia dostarcza dane według wytycznych zdefiniowanych na etapie analizy przedwdrożeniowej);

- System personalizacji legitymacji studenckich (MCP ELS);

- System personalizacji legitymacji pracowniczych (MCP ELP);

- Systemy zewnętrzne (POL-on, ORRPD, JSA, Krajowy Rejestr Matur KReM).

- Szkolenia

- Zamawiający wymaga przeprowadzania szkoleń z wdrażanych komponentów systemu USOS w wymiarze co najmniej 60 godzin.

- Zamawiający wymaga od wykonawcy opracowania planu szkoleń wraz ze skryptami szkoleniowymi.

- Zamawiający wymaga, aby szkolenia odbywały się na następujących zasadach:

    - Szkolenia odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w siedzibie zamawiającego;

    - Zamawiający zapewni pomieszczenia wraz z niezbędną infrastrukturą;

    - Szkolenia trwać będą nie dłużej niż 5 godzin dziennie z przerwą w trakcie szkolenia wynoszącą 20 minut;

    - Szkolenia przeprowadzone będą w grupach według charakterystyki modułów, tj. związane z procesem obsługi toku studiów dla pracowników Działu Nauczania i nauczycieli akademickich – 40 godzin oraz zarządcze, związane z przygotowaniem toku studiów, obsadą zajęć itp. dla kadry zarządzającej – 20 godzin.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń z obsługi systemu USOS w zakresie wszystkich wdrożonych modułów w szczególności:

- Administracja systemem;

- Tworzenie i modyfikacja raportów systemowych;

- Immatrykulacja (nadawanie numeru albumu);

- Dane studenta (osobowe, adresy, szkoły poprzednie) oraz proces odtwarzania historii studenta (przeniesienia, wznowienia);

- System raportów, decyzji administracyjnych, wydawania zaświadczeń;

- Oceny (zaliczanie przedmiotów i semestrów, deficyt punktów ECTS, przedmioty ponadprogramowe, różnice programowe, itp.);

- Statusy (promowanie na kolejny semestr, powtarzanie semestru, wznowienia, urlopy, awanse, skreślenia, ukończenie studiów, przeniesienie z innych kierunków, wydziałów, uczelni, itp.;

- Dyplomy, suplementy (nadawanie numeru dyplomu, wydruk dyplomów i suplementów);

- Wprowadzania przedmiotów, programów, etapów, itp.;

- Płatności za usługi edukacyjne (kontrola należności za czesne, powtarzane przedmioty, opłaty administracyjne);

- Obsługa studentów studiujących w ramach programu Erasmus (przyjeżdżający i wyjeżdżający)
oraz innych wymian międzyuczelnianych;

- Obsługa studentów obcokrajowców;

- Obsługa studentów w zakresie pomocy materialnej (rejestr złożonych podań, zastosowanie

algorytmów, eksport przelewów, archiwizacja list stypendialnych, drukowanie decyzji, itp.);

- Pomoc materialna – symulacja i statystyki stypendialne;

- Sprawozdawczość - POL-on;

- Archiwum uczelniane;

- Rekrutacja;

- Rozliczanie pensum;

- USOSWeb;

- Planowanie zajęć.

- Dokumentacja

- Wykonawca przekaże pełną i kompletną dokumentację systemu w języku polskim w wersji papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych, np. płyta CD, pendrive.

- W ramach realizacji projektu wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i dostarczenia następującej dokumentacji:

- Projektu technicznego systemu;

- Dokumentacji użytkownika;

- Dokumentacji przebiegu procesów biznesowych;

- Dokumentacji testowej;

- Dokumentacji powykonawczej systemu.

- Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia i aktualizacji harmonogramu wdrożenia uwzględniającego podział prac na etapy i kamienie milowe.

- Projekt techniczny systemu musi obejmować co najmniej:

- Opis architektury logicznej i technicznej systemu (wraz z określeniem zastosowanych technologii);

- Opis zasad integracji i powiązań z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi, logiczny i fizyczny model danych i relacji;

- Szczegółowy zakres i metody przeprowadzenia migracji danych;

- Opis ról zdefiniowanych w systemie oraz związanych z nimi uprawnień, opis proponowanego systemu zabezpieczeń (na wypadek awarii lub próbę naruszenia bezpieczeństwa systemu);

- Określenie wymagań technicznych dla platformy aplikacyjno-bazodanowej.

- Dokumentacja powykonawcza dostarczona przez wykonawcę powinna obejmować opis i konfigurację środowiska produkcyjnego w tym także:

- Procedury utrzymaniowe i administracyjne;

- Procedury utrzymaniowe w tym procedury kopii zapasowych;

- Procedury awaryjne.

- Dokumentacja zarządcza powinna być zgodna z wytycznymi metodyki PRINCE2 w tym zakresie.

- Zestaw dostarczonych dokumentacji wymienionych powyżej musi dotyczyć zainstalowanej wersji systemu i jego komponentów aktualnej na dzień odbioru.

- Gwarancja.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonywane prace wdrożeniowe w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru prac wdrożeniowych.

- Opieka serwisowa

- Zamawiający wymaga, aby wdrożony system USOS objęty został opieką serwisową przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru prac wdrożeniowych.

- Zamawiający wymaga, aby usługa obejmowała wszystkie wdrożone u zamawiającego moduły i elementy systemu.

- Usługa musi obejmować swoim zakresem:

- Wsparcie techniczne;

- Usuwanie błędów;

- Wsparcie przy aktualizacji systemu;

- Wsparcie użytkownika w zakresie obsługi modułów;

- Rozwiązywanie problemów polegające na jak najszybszym przywróceniu prawidłowej funkcjonalności systemu.

- Zamawiający wymaga, aby obsługa zgłoszeń serwisowych realizowana była za pomocą platformy internetowej obsługi zgłoszeń serwisowych do której wykonawca udzieli dostępu zamawiającemu, poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

- Wykonawca będzie utrzymywał gotowość serwisową w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Jeżeli zgłoszenie nastąpiło w czasie innym niż podany w ust. 5, bieg terminu przewidzianego na usunięcie usterki rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym następującym bezpośrednio po zgłoszeniu.

- Czas reakcji serwisowej wynosić będzie:

  - krytyczne (uniemożliwiające prace w systemie) – 2h od dokonania zgłoszenia;

  - pilne (umożliwiające prace w systemie lecz powodujące znaczne utrudnienia dla użytkowników) – 12h od dokonania zgłoszenia;

  - zwykłe (umożliwiające pracę w systemie powodujące nieznaczne utrudnienia dla użytkowników) – 24h od dokonania zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia opieki serwisowej w okresie wskazanym w Formularzu ofertowym, niezależnie od liczby zgłoszeń dotyczących problemów z funkcjonowaniem systemu, stopnia ich skomplikowania i czasu niezbędnego na obsługę i rozwiązanie problemów będących podstawą zgłoszenia.