 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych”

nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)”Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Kontrakt nr 3 „Modernizacja i rozbudowa budynku B” 


Zamawiający:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 

ul. Piotra Skargi 5, 67 - 200 Głogów

Nr ewidencyjny nadany przez Zamawiającego: 
KN – 242 – 6/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
Specyfikację zatwierdził:
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

prof. nz. dr hab. Stanisław Czaja

(data i podpis)

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja i rozbudowa budynku B
Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm. Wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem zostaną zamieszczone w „profilu nabywcy" znajdującym się pod adresem www.pwsz.glogow.pl w dziale „BIP".

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)”

Niniejsza specyfikacja zawiera 77 stron.

Głogów, lipiec 2010
Niniejsza specyfikacja zawiera:

Część I
Informacje dla wykonawców

Część II
Wzór umowy wraz z załącznikami

Część III
Formularz oferty wraz z załącznikami

SPIS  TREŚCI
CZĘŚĆ I- INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

Rozdział I – Nazwa oraz adres Zamawiającego








Rozdział II-Tryb udzielania zamówienia

Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział IV – Termin wykonania zamówienia

Rozdział V – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków

Rozdział VI – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Rozdział VII – Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego w wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Rozdział VIII- Wymagania dotyczące wadium

Rozdział IX – Termin związania ofertą

Rozdział X  - Opis sposobu przygotowania ofert

Rozdział XI – Miejsce  oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział XII – Opis sposobu obliczania ceny

Rozdział XIII – Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział XIV – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego

Rozdział XV – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział XVI – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Rozdział XVII - Pouczenie o  środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

Rozdział XVIII – Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Rozdział XIX - Inne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

CZĘŚĆ II- WZÓR UMOWY DLA WYKONAWCÓW
CZĘŚĆ III- FORMULARZ OFERTY  WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
- Zestawienie elementów robót z kosztorysu ofertowego


- załącznik nr 1 

-Oświadczenie w trybie art.22 pzp





- załącznik nr 2
-Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia



- załącznik nr 3
- Wykaz wykonanych robót budowlanych




- załącznik nr 4
- Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

- załącznik nr 5
- Harmonogram rzeczowo-finansowy




- załącznik nr 6
- Formularz cenowy- komputery





- załącznik nr 7
- Formularz cenowy- telewizory





- załącznik nr 8
-Formularz cenowy- wyposażenie(meble)




- załącznik nr 9

- Kalkulacja wartości kosztorysowej(wzór)




- załącznik nr 10
CZĘŚĆ IV -  WYPOSAŻENIE
- Specyfikacja asortymentowo-ilościowa -komputery


- załącznik nr 11
- Specyfikacja asortymentowo-ilościowa – telewizory


- załącznik nr 12
- Opis wyposażenia-meble  (zawartość 12 elementów wyposażenia)
- załącznik nr 13
ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający :  
     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

ul. Piotra Skargi 5

67-200 Głogów

tel. 076 835 35 82 , fax 076 835 35 82

         e - mail: rektorat@pwsz.glogow.pl 

 HYPERLINK "http://www.pwsz.glogow.pl/"
www.pwsz.glogow.pl
Inżynier Kontraktu:

      Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych  „Inwestor” Sp. z o.o.



67-200 Głogów  ul. Stawna 4F

tel/fax (0-76) 834-00-87, 834-00-89

Na podstawie zawartej umowy Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych  „Inwestor” Sp. z o.o. działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.
ROZDZIAŁ II – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655) zwaną dalej p.z.p.

ROZDZIAŁ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest :
-przywrócenie istniejącej bryle obiektu pierwotnego wyglądu, wraz z rekonstrukcją elewacji poprzez odtworzenie okładziny klinkierowej, odtworzenie poddasza i dachu,

-likwidacja barier architektonicznych,

-wymiana instalacji sanitarnych,

-remont sanitariatów i dostosowanie ich do  poruszania się osób niepełnosprawnych,

-termomodernizacja obiektu z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,

-remont instalacji elektrycznych, odgromowej, przeciwpożarowej, telefonicznej komputerowej,

- montaż zewnętrznego dźwigu osobowego,

-budowa łącznika pomiędzy budynkami A i B na poziomie I-go piętra. 

-wyposażenie sal dydaktycznych.
2. Prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67 – 200 Głogów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje wykonania i odbioru robót. Dokumentację dołączono do SIWZ w wersji elektronicznej w formie folderów. Na wniosek Wykonawcy projekt budowlany może zostać przekazany (przesłany) w terminie 5 dni, za zwrotem kosztu jego powielenia oraz kosztów przesłania.
4. CPV 

Przedmiot główny

                      45000000-7       Roboty budowlane
Przedmioty dodatkowe

45214200 – 2
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45100000 - 8 
Przygotowanie terenu pod budowę

45262500 – 6
Roboty murarskie

45420000 - 7
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45331210 - 1         Instalowanie wentylacji
45330000 - 9
Hydraulika i roboty sanitarne
45331100 - 7        Instalowanie centralnego ogrzewania
45232460 – 4        Roboty sanitarne
45310000 – 3        Instalacje elektryczne
32324600 – 6
Telewizory cyfrowe

30211000 – 1
Komputery
5. 39160000 – 1        Meble szkolne
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całe zamówienie.
7.  Plac budowy
a) Zamawiający udostępni teren budowy tj. pomieszczenia budynku B w zakresie niezbędnym do wykonania robót.

b) Dojazd do placu budowy z istniejącej drogi. Roboty należy prowadzić w sposób, aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia istniejących dróg.

c) Wykonawca zabezpieczy odpowiednio plac budowy uwzględniając fakt odbywającej się nauki w istniejących obiektach szkoły. 

d) Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym (zasiedlonym). W związku z tym roboty uciążliwe (hałas, pył itp.) muszą być prowadzone w terminach i porach uzgodnionych z administratorem obiektu.

e) Prowadzone roboty nie mogą utrudniać komunikacji i użytkowania obiektu.

f) Zasilanie placu budowy w wodę z istniejącej sieci wodociągowej na terenie szkoły poprzez założenie wodomierza i uzgodnieniu z władzami uczelni sposobu rozliczenia.

g) Zasilanie palcu budowy w energię elektryczną wykonawca załatwi we własnym zakresie poprzez założenie liczników i uzgodnieniu z władzami uczelni sposobu rozliczenia.
h) Z materiałami uzyskanymi z rozbiórki należy postępować zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628). Materiały nadające się na złomowanie wykonawca dostarczy na składowisko złomu na własny koszt i własnymi środkami) oraz uzgodni z władzami uczelni sposób rozliczania.
i) Urządzenie placu budowy, jego zabezpieczenie z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47), wykonawca wykona we własnym zakresie w ramach kosztów ogólnych. 
j) Po zrealizowaniu zakresu robót, wykonawca zlikwiduje urządzenia placu budowy i doprowadzi teren do stanu pierwotnego.

8. Zamawiający wymaga, by niezależnie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia wynosiła minimum trzy lata, licząc od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót.
9. Podane przez wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mogą zawierać warunków wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Rozpoczęcie robót - 10 dni od daty podpisania umowy
Zakończenie robót – 15.10.2011 roku
ROZDZIAŁ V - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania  określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają  obowiązek ich posiadania,

2)posiadania wiedzy i doświadczenia i w tym względzie:

a) wykażą iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonali minimum 1 zadanie w zakresie budowy lub przebudowy budynku o podobnym charakterze robót z instalacjami o wartości robót brutto nie mniejszej niż 4.000.000,00 PLN (słownie czterech milionów złotych). Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w tym względzie:

a)dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:
- kierownikiem budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie  z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń,

- kierownikiem robót z uprawnieniami  do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie  z uprawnieniami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnymi w  zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń,

- kierownikiem robót z uprawnieniami  do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie  z uprawnieniami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnymi w zakresie instalacji elektrycznych  bez ograniczeń,

Kadra kierownicza budowy musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego (uprawnienia) oraz wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.

4.sytuacji ekonomicznej i finansowej i w tym względzie:

a)posiadają w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, roczne obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży w kwocie co najmniej 4.000.000,00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i strat innych dokumentów określających obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

b)posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej 2.000.000, 00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000, 00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym posiadają rachunek, potwierdzające posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości,

c)posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 2.000.000, 00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi dołączyć do ofert opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia" - „nie spełnia". Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

ROZDZIAŁ VI – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

a)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- wg załącznika nr  3 do SIWZ

b)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

c)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2.W celu  wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków , o których mowa w art.22 ust.1  pkt.1-4 ustawy do oferty należy dołączyć:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy – wg załącznika nr  nr 2 do SIWZ

b) wykaz  robót budowlanych w zakresie niezbędnym do  wykazania   spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia , wykonanych w okresie ostatnich  pięciu lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania  oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej i prawidłowo ukończone- wg  załącznika nr 4 do SIWZ

c)wykaz osób, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami  na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu  wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami- wg. załącznika nr 5 pkt I do SIWZ.

d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( wg załącznika nr 5 pkt II do SIWZ
e) rachunek zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności- za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres.

f) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

g)opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3.Pozostałe dokumenty wymagane w postępowaniu:

1.Wypełniny i podpisany formularz oferty,

2.Wypełnione i podpisane Zestawienie elementów robót z kosztorysu ofertowego- załącznik nr 2 do SIWZ,

3.Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną,

4.Dowód wpłaty wadium,

5.Harmonogram rzeczowo-finansowy w układzie kwartalny, wg załącznika nr 6.
 
W 2010 roku zaangażowanie finansowe w realizacji zadania w niżej podanych wysokościach:

· Do dnia 15.09.2010r. – 350.000,00 zł (bruttp)

· Do 06.12.2010r. – 1.600.000,00 zł (brutto)
6.Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – komputery- wg. załącznika nr 7,

7.Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – telewizory – wg. załącznika nr 8,

8.Wypełniony i podpisany Formularz cenowy- wyposażenia – meble  - wg. załącznika 

    nr 9.

4.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od  charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji  zobowiązany jest  udowodnić  zamawiającemu, iż będzie  dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając  w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający  wymaga przedstawienia  w odniesieniu do tych podmiotów  dokumentów  wymienionych w pkt. 1 a-d .

6.Jeżeli wykonawca wykazując  spełnienie warunku o którym mowa w art.22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp i określonego w pkt. 4b rozdz.V SIWZ, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy pzp, zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 2f rozdz.VI SIWZ dotyczącej tych podmiotów.

7.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty  mogą być składane ( Dz.Uz 2009 r. nr 226,poz.1817)
8.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt.1a-d rozdz.VI SIWZ winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. Oświadczenie wymienione w pkt.2a rozdz.VI SIWZ wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie lub każdy z nich na odrębnym dokumencie  w zakresie spełnianych przez nich warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy pzp.

Dokumenty wymienione w pkt 2b-g rozdz.VI SIWZ  powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawcy spośród wykonawców składających wspólną ofertę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni do oferty dołączyć  pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć pisemnie porozumienie wszystkich wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
a) określenie celu gospodarczego,

b) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia w tym Okres Zgłaszania Wad, powiększony o okres rękojmi i gwarancji jakości,

c) określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia),

d) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia,

e) określenie odpowiedzialności solidarnej członków Konsorcjum względem zamawiającego,

f) określenie zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego z członków Konsorcjum,

g) zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.
9. Forma dokumentów i oświadczeń:

1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty muszą być w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem ,

2) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;

3) kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo;

4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1.4 i 1.6, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAM

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są przedstawiciele Inżyniera Kontraktu:
a)inż. Józef Szponar                         tel/fax ( 0-76) 834-00-87

b)mgr inż. Ewa Krzyszkowska        tel/fax ( 0-76) 834-00-87
Kontaktowanie się z wyżej wymienionymi osobami może się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 ÷ 14.00.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, wskazanym w rozdz.I SIWZ. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. Forma pisemna zastrzeżona jest również dla uzupełnienia oferty w trybie art.26 ust.3 ustawy.
4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania w formie podanej pkt. 2.
5. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu sal dania ofert.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o których mowa w pkt.4
7. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez wskazania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, treść zapytań i wyjaśnienia zamieszcza się również na tej stronie.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. W przypadku, kiedy zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację o zmianie terminu składania ofert na własnej stronie internetowej.
11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
12. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana aż do terminu otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ VIII - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Każdy wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć swą ofertę wadium.
2. Wysokość wadium ustala się na kwotę 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
3. Wadium może być wniesione w formach:
a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)
4. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać na rachunek zamawiającego:
Nr rachunku: DEUTSCHE BANK 07 1910 1048 2404 6021 3428 0008
5. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Na przelewie powinien być umieszczony następujący tytuł:
„Modernizacja i rozbudowa budynku B” PWSZ w Głogowie
6. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nie przenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego. Gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) oznaczenie postępowania,

c) określenie przedmiotu postępowania,

d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

e) kwotę gwarancji,

f) termin ważności gwarancji,

g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. W przypadku wadium wnoszonego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Postanowienia rozdz. VIII.6. stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w rozdz.VIII.3.b) i VIII.3.e).
9. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniężnej winien być złożony w Kwesturze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (pokój nr 116, w terminie do dnia składania ofert do godz. 10.00). Kopię dokumentu należy dołączyć do oferty.
10. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 p.z.p.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p. lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta został wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ IX - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ X - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
4. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
5. Każda bez wyjątku część oferty (każda zapisana strona) musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim oraz mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie powinno być poświadczone przez wykonawcę.
10. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
11. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
12. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
13. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
14. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
15. Nie dopuszcza się jakichkolwiek skreśleń i poprawek w cenie ofertowej.
16. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Natomiast w przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w SIWZ, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
17. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
18. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
19. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
20. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
21. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
22. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

23. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
24. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę(paczkę) każdej „ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ...".
25. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE".
26. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
ROZDZIAŁ XI – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5 (budynek główny uczelni, w biurze rektora, pokój nr 115 na I piętrze) w terminie do dnia 28.07.2010 roku do godz. 10.00
2.Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (bez nazwy i pieczątki wykonawcy) oznaczonym w następujący sposób:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie oferta

„Modernizacja i rozbudowa budynku B" PWSZ w Głogowie
3.Każdy wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie jej przyjęcia z datą, godziną i numerem wpływu oferty.
[image: image1]4.Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony w pkt. 2 i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób:
5.Oferty, które wpłynęły po godzinie 10.00 dnia 28.07.2010r, nie zostaną otwarte
6. Otwarcie ofert nastąpi w dni 28.07.2010 roku o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 114 znajdującej się na I piętrze budynku głównego (sala senacka).
7.Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
8.Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9.Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający ogłosi stan i ilość kopert(paczek) zawierających otwieraną ofertę, nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu realizacji i terminu płatności.
10.Informacje, o których mowa w pkt. 9 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XII - OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY

1. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.
2. Cenę  należy wyliczyć wg. kosztorysu ofertowego opracowanego metodą uproszczoną wg. wzoru (zał. nr 10)  – bez podatku VAT. Podane w przedmiarach podstawy nakładów rzeczowych nie są obowiązujące. Wykonawca może stosować kalkulację indywidualną.
3. Ostateczna cena winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
5. Podatek VAT należy doliczyć w formularzu oferty oraz zestawieniu kosztorysów ofertowych zał. 1 do formularza oferty.
6. Podane ceny są obowiązujące  w całym okresie ważności oferty.
7. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w  walutach obcych. Cena winna być podana w polskich jednostkach pieniężnych(złotych i groszach).
8. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia m.in.:
a) urządzenie, utrzymanie i likwidację placu budowy i zaplecza budowy,
b) zasilanie placu budowy w wodę, energię elektryczną i energię cieplną oraz opomiarowanie dostawy tych mediów dla potrzeb budowy,
c) wszelkie materiały i urządzenia oraz sprzęt niezbędny do wykonania robót zgodnego z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
d) transport i składowanie odpadów oraz, jeśli jest to wymagane przepisami - utylizację odpadów,
e) przestrzeganie przepisów bhp podczas realizacji robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
f) uzyskanie dodatkowych zezwoleń wymaganych w Rzeczypospolitej Polskiej od właściwych władz (takie zezwolenia mogą dotyczyć np. pozwoleń na zmianę regulacji ruchu drogowego, zajęcia pasa drogowego, na przekładanie sieci dostawy mediów, związanych z transportem ponadnormatywnym, itp.
g) nadzór specjalistyczny gestorów mediów, jeśli taki nadzór wynika z wydanych warunków technicznych dostawy mediów,
h) dokumentację powykonawczą robót, sporządzoną w języku polskim, obejmującą: dokumentację budowy, komplet atestów, certyfikatów użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
i) protokoły prób i sprawdzeń,
j) dokumenty odbiorowe robót przekazanych gestorom zewnętrznym.
9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do przedmiarów. Wszystkie błędy dostrzeżone w przedmiarach i dokumentacji projektowej, Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu.
11. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 p.z.p., zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z projektem oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji, ewentualne zmiany należy zaznaczyć w kosztorysie ofertowym.
12. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. ROZDZIAŁ XIII - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a. zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez zamawiającego z niniejszego postępowania,

b. nie zostaną odrzucone przez zamawiającego
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Ocena kryterium „ceny" oferty będzie dokonywana poprzez porównanie ceny najniższej wśród ocenianych ofert (C), do zawartej w badanej ofercie (C0)
Punkty za kryterium dla n - tego Wykonawcy (Pn) będą obliczone wg wzoru:

C n

Pn =
x 100 pkt

                                                C o
gdzie:

(P )- ilość punktów za cenę dla ocenianego Wykonawcy; (Cn) - najniższa cena spośród cen ocenianych ofert; (C o)- cena zawarta w badanej ofercie.

Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 pkt.
3. Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zamawiający wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów.
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
ROZDZIAŁ XIV- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1.wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę( firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania  i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i  nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3.wykonawcach, którzy zostali wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę,

4.terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

5.Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży:


a)umowę regulującą współpracę wykonawców (w przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),


b) wykaz podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia,


c)kopie uprawnień budowlanych i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

6.O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt.5 Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

ROZDZIAŁ XV - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% zatwierdzonej kwoty umownej (włącznie z VAT) podanej w ofercie.
3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania najpóźniej w dniu podpisania przez Strony Aktu Umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy:
DEUTSCHE BANK 07 1910 1048 2404 6021 3428 0008
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) oznaczenie postępowania,

c) określenie przedmiotu postępowania,

d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

e) kwotę gwarancji,

f) termin ważności gwarancji,

g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego zgodnie z warunkami podpisanej Umowy.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 p.z.p.
9. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 p.z.p.
10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości:
a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

ROZDZIAŁ XVI – ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1.Umowa zostanie zawarta według wzoru załączonego do SIWZ.
2.Zgodnie z art. 139 i 140 p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej,
b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,
d) zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
e) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ,
f) jest nieważna jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 p.z.p.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w rozdz. VI. pkt. 8 SIWZ.
4.Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
5.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 p.z.p.
6.Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVII - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

Do niniejszego postępowania maja zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art 179-198 ustawy.
ROZDZIAŁ XVIII - INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający może udzielić wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających. Udzielenie zamówień uzupełniający nastąpi na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 p.z.p. ustawy z dnia 29.01.2004 roku-prawo zamówień publicznych
ROZDZIAŁ XIX – INNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


2.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się droga elektroniczną.

5.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż PLN.

6.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

7.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość wykonania robót przez podwykonawcę.

9.Postanowienia końcowe.

-Wszelkie dane i informacje z przetargu zostaną odnotowane w protokóle z postępowania.

-Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek przy realizacji przedmiotowego zamówienia.

-Unieważnienie przetargu nastąpi w przypadkach określonych w art.93 ustawy pzp.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku( z późniejszymi zmianami).

CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY DLA WYKONAWCÓW

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr............
zawarta w dniu
                 2010  roku w Głogowie pomiędzy:

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5

reprezentowaną przez 

Rektora PWSZ – Stanisława Czaję

przy kontrasygnacie

Kwestor PWSZ - Magdalenę Zarubajko zwaną w dalszej części “Zamawiającym”

a

...............................................................................................................................................
reprezentowanym przez

........................................................

zwanym w dalszej części “Wykonawcą.”

NIP....................................................
REGON ......................................

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację i rozbudowę budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 19, poz. 177z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na  Modernizacji  i rozbudowie budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, 67 – 200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5.
2. Szczegółowy zakres prac objętych umową określony jest w ofercie wykonawcy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektach budowlano oraz wykonawczych, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
4. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Zamawiający ograniczy zakres robót, bądź dokona zmian w technologii, to wynagrodzenie Wykonawcy będzie korygowane o skutki wynikające z tych zmian w oparciu o bazę cenowo - kosztorysową kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
5. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, roboty zaniechane spowodują zmniejszenie wynagrodzenia o wartość wyliczoną na podstawie nakładów rzeczowych i kosztowych zawartych w kosztorysie ofertowym.
6. Zamawiający powołuje Inspektorów nadzoru w osobach:
a) W branży budowlanej ………………………………………………………………

Tel;………………………………, nr uprawnień……………………………………...

b) W branży sanitarnej…………………………………………………………………

Tel:..............................................., nr uprawnień……………………………………..
c) w branży elektrycznej ………………………………………………………………
Tel;…………………………….., nr uprawnień………………………………………..
7. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie……………………………
Tel………………………………..
, nr uprawnień
………………………………
8. Kierownika robót branży elektrycznej w osobie………………………………………
Tel;…………………………………, nr uprawnień …………………………………..
9. Kierownika robót branży sanitarnej w osobie…………………………………………

Tel;………………………………, nr uprawnień……………………………………
10. Zmiana Kierownika Budowy wymaga zgody Zamawiającego.
§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że roboty określone w § 1 wykona własnymi siłami (w przypadku braku wskazania podwykonawców), przy użyciu własnych materiałów, a także, że posiada własne środki, maszyny i urządzenia oraz niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy.

2. Do obowiązków wykonawcy należy:
a) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem robót, technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących polskich norm, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przy realizacji przedmiotu umowy,

b) przejęcie od Zamawiającego placu budowy,

c) opracowanie dokumentacji powykonawczej (z naniesieniem wszystkich zmian wprowadzanych w trakcie realizacji w tym kalkulacji kosztorysowej powykonawczej, z uwzględnieniem cen jednostkowych jak w kosztorysie ofertowym) i przekazanie jej Zamawiającemu co najmniej na 5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego całego zamówienia,

d) zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy,

e) współpraca ze służbami Zamawiającego,

f) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców,

g) prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń,

h) przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcja konserwacji wykonanych obiektów,

i) zgłaszanie obiektów i robót do odbioru, 

j) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż,

k) strzeżenie własnego mienia, które znajdować się będzie na placu budowy, 

l) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami

m) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 3 dni od daty dokonania odbioru końcowego,

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. zgłoszenie wykonania robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

2. przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej włącznie z projektem budowlanym,

3. wskazanie granic terenu budowy w terminie do 10 (dziesięciu) dni po podpisaniu umowy,

4. przekazanie zgłoszenia wykonania robót wraz z Dziennikiem budowy w terminie do 10 dni (dziesięciu) dni od daty podpisania umowy,

5. przekazanie placu budowy w terminie do 10 (dziesięciu) dni od daty podpisania umowy,

6. dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy,

7. zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego,

8. dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.
§ 4

1. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy, a przede wszystkim:

a) kodeks cywilny,

b) prawo budowlane,

c) polskie normy i branżowe normy.

2. W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów kontraktowych obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

a) umowa,

b) oferta wykonawcy,

c) kosztorysy ofertowe,

d) dziennik budowy.

§ 5
1. Strony ustalają, że Wykonawca przy pomocy podwykonawców będzie wykonywał następujący zakres robót:……………………………………………………………..
2. Pozostały zakres robót Wykonawca będzie wykonywał siłami własnymi.

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. W celu uruchomienia bezpośrednich płatności dla Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać od podwykonawcy pisemnego potwierdzenia otrzymania od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace, w ramach zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy, o której mowa w ust. 3. W przypadku nie doręczenia w/w potwierdzenia, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury do wysokości kwoty należnej podwykonawcy.

5. Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

7. Za prace realizowane przez podwykonawców w pełni odpowiada Wykonawca.

8. Wprowadza się zakaz podzlecania robót przez podwykonawców.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie:

a) rozpoczęcie – 10 dni od daty podpisania umowy,

b) zakończenie – 15 październik 2011 roku.
2. Terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy realizacji, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

4. Za termin zakończenia całości robót uważa się datę zgłoszenia do odbioru wykonanych robót potwierdzoną przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 7

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór częściowy,

c) odbiór końcowy.

2. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

3. Odbiorom będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 4 dni. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie obciążony kosztami ponownego ich odkrycia, a następnie przywrócenia do stanu pierwotnego.

4. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

5. Zamawiający powoła specjalną komisję w celu dokonania odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

6. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

7. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, dokumentację powykonawczą, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

8. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

9. Jeżeli odbiory nie zostaną dokonane w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

10. Jeżeli w toku poszczególnych czynności odbiorów zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad,

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

13. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę. W przeciwnym  wypadku koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

§ 8

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………złotych netto plus należny podatek VAT (22%) w wysokości …………………………………złotych, co łącznie daje kwotę……………. złotych brutto.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji całokształtu zadania inwestycyjnego w szczególności wszystkie roboty przygotowawcze, porządkowe, projekt organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i późniejszą likwidacją, wszystkie koszty utrzymania budowy i zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, ewentualnych ekspertyz oraz inne koszty wynikające z umowy i jej załączników.

3. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturami częściowymi w terminach kwartalnych do wysokości 90 % wartości robót objętych umową oraz  fakturą końcową po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego wykonanych robót.
4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru elementu robót  potwierdzony przez inspektora nadzoru. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru robót jw. (załącznik  do faktury) oraz protokół odbioru końcowego robót
5. Zapłata faktury częściowej oraz końcowej nastąpi w ciągu 7 dni od momentu przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury (wraz z dokumentami rozliczeniowymi ), sprawdzonej przez nadzór inwestorski przelewem na konto wykonawcy nr ………………………prowadzone w banku .....................................
6. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Odebrany przez Zamawiającego protokołem zakres odbioru elementu robót nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za ten zakres elementu. Wykonawca odpowiada materialnie za odebrane elementy robót od momentu podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego komisyjnego odbioru końcowego całości robót przedmiotu umowy. (Po odbiorze końcowym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonany przedmiot w ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi).
8. Wykonawcy od faktury niezapłaconej w terminie określonym w ust. 4 przysługują odsetki ustawowe.
9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP numer ................................
10. Zamawiający nie będzie udzielał wykonawcy zaliczek na wykonanie prac objętych umową.
11. Zamawiający wskaże punkty poboru wody oraz energii elektrycznej.

12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt prac związanych z montażem liczników wody i energii elektrycznej.

13. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z poborem wody, energii elektrycznej oraz oddaniem ścieków według taryfikatorów obowiązujących Zamawiającego.

14. Rozliczenie za pobraną energię elektryczną, wodę oraz odprowadzenie ścieków nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego.

15. Z materiałami uzyskanymi z rozbiórki należy postępować zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. Nr 62, poz. 628). Materiały nadające się do złomowania wykonawca dostarczy na składowisko złomu i uzgodni z władzami uczelni sposób rozliczania.
§ 9

1. Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych w zadaniu może nastąpić na podstawie odrębnej umowy, w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony przez zamawiającego.

2. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych obowiązują ceny jednostkowe robót według kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

3. W przypadku wystąpienia robót innego rodzaju niż w kosztorysie ofertowym, obowiązują ceny wyliczone według kosztorysu szczegółowego, sporządzonego w oparciu o powszechnie stosowaną bazę normatywną oraz stawki robocizny i czynników produkcji według Informacji Kwartalnej “SEKOCENBUD” - ceny średnie dla okresu wykonywania robót 

§ 10

1. Zamawiający może udzielić wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających. Udzielenie zamówień uzupełniający nastąpi na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 roku. - Prawo zamówień publicznych.

2. Wycena robót objętych zamówieniami uzupełniającymi nastąpi zgodnie z § 9 niniejszej umowy.

§ 11

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. Strony umowy ustalają 36 miesięczny okres rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie jednocześnie podając termin i miejsce oględzin mających na celu jej stwierdzenie.

4. W wyniku dokonania oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym również ustalony zostanie termin usunięcia wad.

5. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. Za dzień usunięcia wad uznaje się dzień podpisania przez strony umowy protokołu usunięcia wad. W przypadku gdy w trakcie odbioru usunięcia wad zostanie stwierdzone, że wady nie zostały usunięte wówczas Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
§ 13

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……złotych ( słownie: ….)

2.Forma zabezpieczenia :………………

3.Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w dwóch terminach:
 a)70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b)30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.
§ 14 
1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) Wykonawca przerwał realizacje robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden tydzień,

f) czynności objęte niniejszą umową wykonuje inny podmiot niż Wykonawca lub podwykonawca.
2. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

c. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umowa, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

e. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) rozliczenia się z Wykonawca z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejecie tych obiektów i urządzeń,

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 15
1.  Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

§ 16
1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści złożonej oferty w odniesieniu do terminów realizacji zamówienia. Terminy ustalone w umowie mogą ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b) działań siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robot,

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robot – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

d) wystąpienia nie dających się wcześniej przewidzieć robot dodatkowych,

e) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,

f) zmian osób pełniących funkcje wyszczególnione w § 1 ust, 6, 7, 8, 9 niniejszej umowy.

W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalają nowe terminy realizacji z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerw postoju.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takiej zmiany wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy lub zmiana taka będzie korzystna dla Zamawiającego.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści złożonej oferty w zakresie zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:
a) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni prawidłową i realizacje danej części zamówienia,

b)  konieczności powierzenia prac  podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów.

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy - pod rygorem nieważności.

6. Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

7. Niniejsza umowa sporządzona jest w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY

CZĘŚĆ III - FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Nr ewidencyjny nadany przez zamawiającego: KN – 242 – 6/10
1.ZAMAWIAJĄCY:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 

ul. Piotra Skargi 5 67 - 200 Głogów

tel. 076 835 35 82 fax 076 835 35 82

e - mail: rektorat@pwsz.glogow.pl 
www.pwsz.glogow.pl
2.WYKONAWCA

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

	
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


3.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

	Imię i nazwisko
	

	Adres
	

	Nr telefonu
	

	Nr faksu
	

	Adres e-mail
	


1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy ofertę na Modernizacje i rozbudowę budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie za cenę:

netto
złotych

słownie
złotych

plus należny podatek VAT
22%

w wysokości
złotych

co łącznie daje kwotę:

brutto
złotych

słownie
złotych

2. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
a. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

b. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ.

3.Niniejsze zamówienie wykonamy w terminie do dnia 15 października 2011 roku

4.Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni.

5.Akceptuj ę(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ.

6.Ośwaidczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od……. do……. niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7.Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia.

8.Płatność następować będzie zgodnie z umową stanowiącą załącznik do SIWZ
9.Zamówienie zrealizujemy sami*/ przy udziale podwykonawców w następującym zakresie robót*:
…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...






( zakres powierzonych robót)
.....................dnia......................



























_________________________________________

( upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)








Załącznik nr 2 do formularza oferty

1.ZAMAWIAJĄCY:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 

ul. Piotra Skargi 5 67 - 200 Głogów

tel. 076 835 35 82 fax 076 835 35 82

e - mail: rektorat@pwsz.glogow.pl 
www.pwsz.glogow.pl
	L. p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................dnia......................



























_________________________________________

( upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr 3 do formularza oferty

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 

ul. Piotra Skargi 5 67 - 200 Głogów

tel. 076 835 35 82 fax 076 835 35 82

e - mail: rektorat@pwsz.glogow.pl 
www.pwsz.glogow.pl
	L. p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, w myśl których wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

oświadczając jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą.

..........................., dnia ..................2010 r.     

…………………......................................................                                                                       

( upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)  








Załącznik nr 4 do formularza oferty

1.ZAMAWIAJĄCY:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 

ul. Piotra Skargi 5 67 - 200 Głogów

tel. 076 835 35 82 fax 076 835 35 82

e - mail: rektorat@pwsz.glogow.pl 
www.pwsz.glogow.pl
	L. p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty:

	L. p.

	Nazwa zamówienia/miejsce wykonania

	Przedmiot zamówienia

	Wartość zamówienia


	Data wykonania
	Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)

	

	
	
	
	
	data rozpoczęcia
	data zakończenia
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
.....................dnia......................



___________________________

( upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)








Załącznik nr 5 do formularza oferty

1. ZAMAWIAJĄCY:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 

ul. Piotra Skargi 5 67 - 200 Głogów

tel. 076 835 35 82 fax 076 835 35 82

e - mail: rektorat@pwsz.glogow.pl 
www.pwsz.glogow.pl
	L. p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Pkt I

WYKAZ OSÓB






(KIEROWNICTWO BUDOWY)

Oświadczam, że dysponuję osobami/będę dysponował osobami*

Wymienionymi w tabeli poniżej i będą wykonywać wskazane w niej czynności przedmiotu zamówienia, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego warunkami:

	l.p.
	Imię i Nazwisko
	Zakres wykonywanych czynności
	Wykształcenie/Doświadczenie
	Posiadane uprawnienia nr i data wydania
	Dysponowanie

	..
	
	
	
	
	Dysponuje/będzie dysponował*

	..
	
	
	
	
	Dysponuje/będzie dysponował*

	..
	
	
	
	
	Dysponuje/będzie dysponował*


Do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

*Niepotrzebne skreślić

.....................dnia......................



























_________________________________________

( upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)

Pkt II

Oświadczam, że w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa.

.....................dnia......................



























_________________________________________
( upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)









Załącznik nr 7 do formularza oferty
FORMULARZ CENOWY - Komputery
Komputer, Ilość: 26 sztuki

Producent i model urządzenia: ……………………………......

	Lp.
	Nazwa
	Parametry
	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry

	1
	Płyta główna
	Intel P55 lub równoważna
	

	2
	Procesor 
	Intel Core i5 750 266GHz lub równoważny
	

	3
	Rodzaj pamięci RAM
	DDR3 – 1333 
	

	4
	Pamięć zainstalowana 
	4096 MB
	

	5
	Maksymalna wielkość pamięci RAM
	16GB
	

	6
	Dysk twardy HDD
	1TB , SATA II , (3Gb/s)
	

	7
	Napęd FDD
	Bez napędu FDD
	

	8
	Napęd optyczny
	DVD- RW
	

	9
	Karta Grafiki
	ATI Radeon HD5770 , 512MB, PCI-Express lub równoważna
	

	10
	Karta sieciowa
	Wbudowana 100Mb/1Gb, RJ45
	

	11
	Karta dźwiękowa
	8Ch VIA VT1828 lub równoważna
	

	12
	Złącze karty graficznej 
	PCI Express x16
	

	13
	Ilość złącz PCI32 bit/33MHz  
	Nie mniej niż 3 szt.
	

	14
	Ilość złącz USB
	Nie mniej niż 10 szt.
	

	15
	Ilość złącz PCI Express x1
	Nie mniej niż 2szt.
	

	16
	Ilość złącz PCI Express x16
	Nie mniej niż 2szt.
	

	17
	Klawiatura w zestawie
	Tak
	

	18
	Mysz w zestawie 
	Tak
	

	19
	Typ obudowy
	Midi Tower
	

	20
	Ilość kieszeni zewnętrznych 3,5”
	2
	

	21
	Ilość kieszeni zewnętrznych 5,25”
	3
	

	22
	Kolor obudowy
	Czarny
	

	23
	Max moc zasilacza 
	Nie mniej niż 400W
	

	24
	System operacyjny
	MS Windows 7 HP 32 bit PL 
	

	25
	Dodatkowe oprogramowanie
	MS Office Professional Plus MOLP bez nośnika
	

	26
	Program antywirusowy 
	Kaspersky Work Space Security EDU
	

	27
	Gwarancja 
	Nie mniej niż 36 mc
	

	28
	Normy i certyfikaty
	· CE

· ROHS
	

	29
	Dodatkowe wyposażenie
	Czytnik kart pamięci FLASH
	

	30
	Wymagania dodatkowe
	Dostawca sprzętu powinien przedłożyć następujące dokumenty:

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji lub certyfikat równoważny – wymagany stosowny dokument

Certyfikat ISO14001 dla producenta oferowanego sprzętu lub certyfikat równoważny – wymagany stosowny dokument

Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu – wymagana deklaracja producenta

Oferowane komputery powinny posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym (dopuszczalne oświadczenie oferenta)
	


MONITOR LCD 23”  Ilość: 26 sztuki

Producent i model urządzenia: ……………………………......
	Lp
	Nazwa
	Parametry
	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry

	1
	Przekątna ekranu   
	23” Panorama
	

	2
	Zalecana rozdzielczość obrazu
	1920 x 1080 pikseli
	

	3
	Czas reakcji matrycy    
	Nie więcej niż 5 ms
	

	4
	Jasność    
	300 cd/m2
	

	5
	Kontrast     
	 DC 20 000:1 (1000:1)
	

	6
	Kąt widzenia poziomy    
	Nie mniej niż 170 stopni 
	

	7
	Kąt widzenia pionowy    
	Nie mniej niż 160 stopni 
	

	8
	Liczba wyświetlanych kolorów   
	Nie mniej niż 16,7 mln
	

	9
	Typ sygnału wejściowego     
	•  RGB 

•  DVI 
	

	10
	Typ synchronizacji 
	Separate H/V, Composite, SOG 
	

	11
	Gniazda wejściowe     
	· 15pin D-SUB

· DVI-D
	

	12
	Pobór mocy (praca/spoczynek)
	Nie więcej niż 45/1 Wat 
	

	13
	Zasilacz     
	Wbudowany 
	

	14
	Montaż na ścianie      
	VESA 100mm
	

	15
	Kolor     
	Błyszczący czarny
	

	16
	Waga netto     
	Nie więcej niż 4,7kg
	

	17
	Waga brutto 
	Nie więcej niż 6,1kg
	

	18
	Regulacja nachylenia
	Tak
	

	19
	Typ podstawy
	Simple
	

	20
	Gwarancja
	Nie mniej niż 36mc
	


Listwa zasilająca,  Ilość: 30 sztuk

Producent i model urządzenia: ……………………………......
	Lp
	Nazwa
	Parametry
	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry

	1
	Liczba gniazd wyjściowych    
	Nie mniej niż 5 szt.
	

	2
	Długość przewodu zasilającego    
	1,5 metra
	

	3
	Napięcie znamionowe    
	230 V AC
	

	4
	Prąd znamionowy   
	Nie mniej niż 10 A 
	

	5
	Absorbcja energii   
	130 J 
	

	6
	Bezpiecznik nadprądowy     
	1x10A/250V (topikowy)
	

	7
	Kolor     
	Czarny
	

	8
	Gwarancja/rękojmia    
	Gwarancja producenta - nie mniej niż 60 mc 
	


Drukarka  laserowa, Ilość: 10 sztuk

Producent i model urządzenia: ……………………………......
	Lp
	Nazwa
	Parametry
	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry

	1
	Druk w kolorze 
	Nie
	

	2
	Max rozmiar nośnika
	A4
	

	3
	Rozdzielczość w pionie (mono)
	1200 dpi
	

	4
	Rozdzielczość w poziomie (mono)
	1200 dpi
	

	5
	Max szybkość druku
	Nie mniej niż 28 stron/min
	

	6
	Wydajność 
	Nie mniej niż 50 000 str./mc
	

	7
	Pojemność podajnika papieru
	Nie mniej niż 300 szt.
	

	8
	Zainstalowane podajniki papieru
	· Podajnik nie mniej niż na 250 ark.

· Podajnik wielofunkcyjny nie mniej niż na 50 ark.
	

	9
	Maksymalna pojemność podajnika papieru
	Nie mniej niż 550szt.
	

	10
	Pojemność tac odbiorczych papieru
	Nie mniej niż 150szt.
	

	11
	Zainstalowane tace odbiorcze papieru
	Tacka odbiorcza nie mniej niż na 150 ark. ( wydrukiem do dołu)
	

	12
	Automatyczny Duplex
	Tak 
	

	13
	Prędkość procesora 
	Nie mniej niż 400MHz
	

	14
	Zainstalowana pamięć 
	Nie mniej niż 64MB
	

	15
	Max wielkość pamięci 
	Nie mniej niż 192MB
	

	16
	Interfejsy
	· USB 2.0

· Karta sieciowa LAN /GB LAN 10/100
	

	17
	Obsługiwane systemy operacyjne
	· MS Windows XP

· MS Windows VISTA

· MS Windows 7

· Linux

· MAC OS 8.6 lub nowszy

· MAC OS Xv10.1 lub nowszy
	

	18
	Masa brutto
	Nie więcej niż 8,7kg
	

	19
	Gwarancja
	Nie mniej niż 24mc
	


SZCZEGÓŁOWE:
	LP
	Wyszczególnienie
	Ilość
	Stawka VAT

(%)
	Cena jednostkowa Netto

(w zł)
	Wartość  Netto

(w zł)
	Wartość Brutto

(w zł)

	1
	Komputer
	26 szt.
	
	
	
	

	2
	Monitor LCD 23”
	26 szt.
	
	
	
	

	3
	Listwa zasilająca
	30 szt.
	
	
	
	

	4
	Drukarka Laserowa
	  10 szt.
	
	
	
	


Wartość netto ..............................................zł, (cena ryczałtowa)

Wartość brutto ........................................... zł, (cena ryczałtowa)

Wartość pakietu brutto słownie: ................................................................................. złotych

………………………….

    Miejscowość, data







      ………...….……….……………….



                  




         ( upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)








Załącznik nr 8 do formularza oferty
FORMULARZ CENOWY - telewizory

Telewizor, Ilość: 9 sztuk

Producent i model urządzenia: ……………………………......

	Lp.
	Nazwa
	Parametry
	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry

	1
	Ekran
	52”, panoramiczny 16:9
	

	2
	Rozdzielczość 
	Full HD, 1920 x 1080
	

	3
	Podświetlenie matrycy
	Standardowe
	

	4
	Kontrast statyczny 
	Nie mniej niż 2000:1
	

	5
	Kontrast dynamiczny
	Nie mniej niż 20000:1
	

	6
	Jasność ekranu
	450 cd/m2
	

	7
	Czas reakcji matrycy
	Nie więcej niż 6 ms
	

	8
	System dźwięku przestrzennego
	Virtual Surround lub równoważny 
	

	9
	Moc głośników
	Nie mniej niż 2 x 10 W
	

	10
	Menu w j. polskim
	Tak
	

	11
	Tuner
	Naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T (MPEG-4)

Naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T (MPEG-2)

Analogowy
	

	12
	Możliwość zawieszenia na ścianie
	Tak
	

	13
	Liczba cyfrowych wejść HDMI
	Nie mniej niż 3
	

	14
	Złącze USB
	Tak
	

	15
	Liczba złączy EURO
	Nie mniej niż 2
	

	16
	Wejście komponentowe
	Tak
	

	17
	Wejście PC
	Tak
	

	18
	Kolor obudowy 
	Czarny
	

	19
	Wymiary bez podstawy
	112,5 x 79,5 x 9,7 cm 
	

	20
	Waga
	Nie więcej niż 28 kg
	

	21
	Pobór mocy (telewizor włączony)
	Nie więcej niż 267 W
	

	22
	Gwarancja
	Nie mniej niż 36 mc
	


Projektor,  Ilość: 9 sztuk

Producent i model urządzenia: ……………………………......
	Lp
	Nazwa
	Parametry
	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry

	1
	Technologia projekcji
	DLP
	

	2
	Rozdzielczość podstawowa
	Nie mniej niż XGA (1024 x 768)
	

	3
	Możliwe rozdzielczości
	Nie mniej niż VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200)
	

	4
	Jasność    
	Nie mniej niż 2700 ANSI Lumenów
	

	5
	Kontrast     
	 Nie mniej niż 3000:1
	

	6
	Korekta trapezu
	Auto Keystone; Manual Vertical ± 40 Degree
	

	7
	Obiektyw
	F: 2.52 (Wide) ~ 2.73 (Tele)
f: 21.8mm (Wide) ~ 24mm (Tele)
	

	8
	Długość życia lampy
	Nie mniej niż

3000 / 4000 godzin (tryb normalny / tryb ekonomiczny)
	

	9
	Głośność pracy
	Nie więcej niż 30 / 28 dB (tryb normalny / tryb ekonomiczny)
	

	10
	Wyświetlane kolory
	Nie mniej niż 16.7 mln kolorów
	

	11
	Format obrazu
	Podstawowy 4:3, możliwy 16:9
	

	12
	Częstotliwość pozioma
	31 ~ 90 kHz
	

	13
	Częstotliwość pionowa
	50 ~ 120 Hz
	

	14
	Źródła wejściowe
	Nie mniej niż

PC Analog RGB : D-Sub 15 pin x 2 (dzielone z Component) 
HDMI v.1.3 x 1 
S-Video : Mini Din 4 pin x 1 
Composite Video : RCA x 1 
Audio L/R : RCA x 2 
Stereo Mini Jack x 1 
Serial Connector :RS 232 9 pin x 1 
USB (typ Mini B) x 1 
RJ45 x 1
	

	15
	Źródła wyjściowe
	Nie mniej niż

PC D-Sub 15 pin x 1 
Audio Out : Stereo Mini Jack x 1 
Glośnik 10W x 1
	

	16
	Sygnał video
	NTSC / PAL / SECAM
	

	17
	Zgodność z HDTV
	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
	

	18
	Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)
	306 x 97 x 216 mm
	

	19
	Waga
	Nie więcej niż 2.75 kg
	

	20
	Pobór mocy
	Nie więcej niż 230W, w trybie uśpienia < 1W
	

	21
	Gwarancja na lampę
	Nie mniej niż 12 mc lub 2000 godzin pracy
	

	22
	Gwarancja
	Nie mniej niż 36 mc
	


SZCZEGÓŁOWE:

	LP
	Wyszczególnienie
	Ilość
	Stawka VAT

(%)
	Cena jednostkowa Netto

(w zł)
	Wartość  Netto

(w zł)
	Wartość Brutto

(w zł)

	1
	Telewizor
	9
	
	
	
	

	2
	Projektor
	9
	
	
	
	


Wartość netto ..............................................zł, (cena ryczałtowa)

Wartość brutto ........................................... zł, (cena ryczałtowa)

Wartość pakietu brutto słownie: ................................................................................. złotych

………………………….

    Miejscowość, data









   ………...….……….……………….



                  






( upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr 9 do formularza oferty

FORMULARZ OFERTY -WYPOSAŻENIE- Meble
I.WYPOSAZENIE SAL DYDAKTYCZNYCH

	l.p
	Elementy wyposażenia
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Szczegółowy opis

	A
	Sale dydaktyczne
	
	
	
	
	

	1
	Stół 2-osobowy 
	120
	
	
	
	Załącznik nr 13/1

	2
	Krzesło audytoryjne
	240
	
	
	
	Załącznik nr 13/2

	3
	Biurko wykładowcy
	8
	
	
	
	Załącznik nr 13/3

	4
	Krzesło wykładowcy
	8
	
	
	
	Załącznik nr 13/9

	5
	Tablica rozkładana
	8
	
	
	
	Załącznik nr 13/5

	6
	Uchwyt pod projektor
	8
	
	
	
	Załącznik nr 13/10

	7
	Ekran
	8
	
	
	
	Załącznik nr 13/6

	8
	Stolik multimedialny
	9
	
	
	
	Załącznik nr 13/7

	
	Razem część A
	
	
	
	
	

	B
	Sala komputerowa
	
	
	
	
	

	1
	Stół Komputerowy 2 –osobowy
	8
	
	
	
	Załącznik nr
13/ 8

	2
	Stół komputerowy 1-osobowy
	3
	
	
	
	Załącznik nr 13/8

	3
	Krzesło obrotowe
	17
	
	
	
	Załącznik nr 13/9

	4
	Biurko wykładowcy
	1
	
	
	
	Załącznik nr 13/3

	5
	Uchwyt pod projektor 
	1
	
	
	
	Załącznik nr 13/10

	6
	Tablica magnetyczna
	1
	
	
	
	Załącznik nr 13/5

	7
	Ekran
	1
	
	
	
	Załącznik nr 13/6

	
	Razem część B
	
	
	
	
	

	
	Ogółem część A i B
	
	
	
	
	


II.WYPOSAŻENIE SALI WYKŁADOWCÓW
	l.p.
	Elementy wyposażenia
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Szczegółowy opis

	1
	Krzesło obrotowe
	1
	
	
	
	Załącznik nr 13/9

	2
	Stół komputerowy 1-osobowy
	1
	
	
	
	Załącznik nr 13/8

	3
	Krzesło stacjonarne
	2
	
	
	
	Załącznik nr 13/4

	4
	Szafa z drzwiami suwanymi
	1
	
	
	
	Załącznik nr 13/11

	5
	Aneks kuchenny
	1
	
	
	
	Załącznik nr 13/12

	
	Razem
	
	
	
	
	


Miejscowość………………dnia………….









………...….……….……………….



                  




        

 ( upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr 10
Kalkulacja wartości kosztorysowej

Metoda uproszczona

(wzór)

	l.p.
	Podstawa

ustalenia

ceny

jednostkowej
	Opis robót
	Jedn.

miary
	Ilość

jednostek
	Cena

Jedn.zł
	Wartość

Złotych

(05x06)



	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07

	
	
	
	
	
	
	


Uwaga :

Dopuszcza się łączenie kolumn 02 i 03 w przypadku  wystąpienia  takiej  formy w programie 

kosztorysowym.

CZĘŚĆ IV – WYPOSAŻENIE










Załącznik nr 11
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWA

Komputer , Ilość: 26 sztuki  

	1
	Płyta główna
	Intel P55 lub równoważna

	2
	Procesor 
	Intel Core i5 750 266GHz lub równoważny

	3
	Rodzaj pamięci RAM
	DDR3 – 1333 

	4
	Pamięć zainstalowana 
	4096 MB

	5
	Maksymalna wielkość pamięci RAM
	16GB

	6
	Dysk twardy HDD
	1TB , SATA II , (3Gb/s)

	7
	Napęd FDD
	Bez napędu FDD

	8
	Napęd optyczny
	DVD- RW

	9
	Karta Grafiki
	ATI Radeon HD5770 , 512MB, PCI-Express lub równoważna

	10
	Karta sieciowa
	Wbudowana 100Mb/1Gb, RJ45

	11
	Karta dźwiękowa
	8Ch VIA VT1828 lub równoważna

	12
	Złącze karty graficznej 
	PCI Express x16

	13
	Ilość złącz PCI32 bit/33MHz  
	Nie mniej niż 3 szt.

	14
	Ilość złącz USB
	Nie mniej niż 10 szt.

	15
	Ilość złącz PCI Express x1
	Nie mniej niż 2szt.

	16
	Ilość złącz PCI Express x16
	Nie mniej niż 2szt.

	17
	Klawiatura w zestawie
	Tak

	18
	Mysz w zestawie 
	Tak

	19
	Typ obudowy
	Midi Tower

	20
	Ilość kieszeni zewnętrznych 3,5”
	2

	21
	Ilość kieszeni zewnętrznych 5,25”
	3

	22
	Kolor obudowy
	Czarny

	23
	Max moc zasilacza 
	Nie mniej niż 400W

	24
	System operacyjny
	MS Windows 7 HP 32 bit PL 

	25
	Dodatkowe oprogramowanie
	MS Office Professional Plus MOLP bez nośnika

	26
	Program antywirusowy 
	Kaspersky Work Space Security  EDU

	27
	Gwarancja 
	Nie mniej niż 36 mc

	28
	Normy i certyfikaty
	· CE

· ROHS

	29
	Dodatkowe wyposażenie
	Czytnik kart pamięci FLASH

	30
	Wymagania dodatkowe
	Dostawca sprzętu powinien przedłożyć następujące dokumenty:

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji lub certyfikat równoważny – wymagany stosowny dokument

Certyfikat ISO14001 dla producenta oferowanego sprzętu lub certyfikat równoważny – wymagany stosowny dokument

Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu – wymagana deklaracja producenta

Oferowane komputery powinny posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym (dopuszczalne oświadczenie oferenta)


Monitor LCD 23’’  Ilość: 26 sztuki  

	1
	Przekątna ekranu   
	23” Panorama

	2
	Zalecana rozdzielczość obrazu
	1920 x 1080 pikseli

	3
	Czas reakcji matrycy    
	Nie więcej niż 5 ms

	4
	Jasność    
	300 cd/m2

	5
	Kontrast     
	 DC 20 000:1 (1000:1)

	6
	Kąt widzenia poziomy    
	Nie mniej niż 170 stopni 

	7
	Kąt widzenia pionowy    
	Nie mniej niż 160 stopni 

	8
	Liczba wyświetlanych kolorów   
	Nie mniej niż 16,7 mln

	9
	Typ sygnału wejściowego     
	•  RGB 

•  DVI 

	10
	Typ synchronizacji 
	Separate H/V, Composite, SOG 

	11
	Gniazda wejściowe     
	· 15pin D-SUB

· DVI-D

	12
	Pobór mocy (praca/spoczynek)
	Nie więcej niż 45/1 Wat 

	13
	Zasilacz     
	Wbudowany 

	14
	Montaż na ścianie      
	VESA 100mm

	15
	Kolor     
	Błyszczący czarny

	16
	Waga netto     
	Nie więcej niż 4,7kg

	17
	Waga brutto 
	Nie więcej niż 6,1kg

	18
	Regulacja nachylenia
	Tak

	19
	Typ podstawy
	Simple

	20
	Gwarancja
	Nie mniej niż 36mc


Listwa zasilająca, Ilość: 30 sztuk

	1
	Liczba gniazd wyjściowych    
	Nie mniej niż 5 szt.

	2
	Długość przewodu zasilającego    
	1,5 metra

	3
	Napięcie znamionowe    
	230 V AC

	4
	Prąd znamionowy   
	Nie mniej niż 10 A 

	5
	Absorbcja energii   
	130 J 

	6
	Bezpiecznik nadprądowy     
	1x10A/250V (topikowy)

	7
	Kolor     
	Czarny

	8
	Gwarancja/rękojmia    
	Gwarancja producenta - nie mniej niż 60 mc 


Drukarka laserowa   Ilość: 10 sztuk  
	1
	Druk w kolorze 
	Nie

	2
	Max rozmiar nośnika
	A4

	3
	Rozdzielczość w pionie (mono)
	1200 dpi

	4
	Rozdzielczość w poziomie (mono)
	1200 dpi

	5
	Max szybkość druku
	Nie mniej niż 28 stron/min

	6
	Wydajność 
	Nie mniej niż 50 000 str./mc

	7
	Pojemność podajnika papieru
	Nie mniej niż 300 szt.

	8
	Zainstalowane podajniki papieru
	· Podajnik nie mniej niż na 250 ark.

· Podajnik wielofunkcyjny nie mniej niż na 50 ark.

	9
	Maksymalna pojemność podajnika papieru
	Nie mniej niż 550szt.

	10
	Pojemność tac odbiorczych papieru
	Nie mniej niż 150szt.

	11
	Zainstalowane tace odbiorcze papieru
	Tacka odbiorcza nie mniej niż na 150 ark. ( wydrukiem do dołu)

	12
	Automatyczny Duplex
	Tak 

	13
	Prędkość procesora 
	Nie mniej niż 400MHz

	14
	Zainstalowana pamięć 
	Nie mniej niż 64MB

	15
	Max wielkość pamięci 
	Nie mniej niż 192MB

	16
	Interfejsy
	· USB 2.0

· Karta sieciowa LAN /GB LAN 10/100

	17
	Obsługiwane systemy operacyjne
	· MS Windows XP

· MS Windows VISTA

· MS Windows 7

· Linux

· MAC OS 8.6 lub nowszy

· MAC OS Xv10.1 lub nowszy

	18
	Masa brutto
	Nie więcej niż 8,7kg

	19
	Gwarancja
	Nie mniej niż 24mc












Załącznik nr 12
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWA

Telewizor , Ilość: 9 sztuk
	1
	Ekran
	52”, panoramiczny 16:9

	2
	Rozdzielczość 
	Full HD, 1920 x 1080

	3
	Podświetlenie matrycy
	Standardowe

	4
	Kontrast statyczny 
	Nie mniej niż 2000:1

	5
	Kontrast dynamiczny
	Nie mniej niż 20000:1

	6
	Jasność ekranu
	450 cd/m2

	7
	Czas reakcji matrycy
	Nie więcej niż 6 ms

	8
	System dźwięku przestrzennego
	Virtual Surround lub równoważny 

	9
	Moc głośników
	Nie mniej niż 2 x 10 W

	10
	Menu w j. polskim
	Tak

	11
	Tuner
	Naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T (MPEG-4)

Naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T (MPEG-2)

Analogowy

	12
	Możliwość zawieszenia na ścianie
	Tak

	13
	Liczba cyfrowych wejść HDMI
	Nie mniej niż 3

	14
	Złącze USB
	Tak

	15
	Liczba złączy EURO
	Nie mniej niż 2

	16
	Wejście komponentowe
	Tak

	17
	Wejście PC
	Tak

	18
	Kolor obudowy 
	Czarny

	19
	Wymiary bez podstawy
	112,5 x 79,5 x 9,7 cm 

	20
	Waga
	Nie więcej niż 28 kg

	21
	Pobór mocy (telewizor włączony)
	Nie więcej niż 267 W

	22
	Gwarancja
	Nie mniej niż 36 mc


UWAGA !!!

TELEWIZORY POWINNY POSIADAĆ W ZESTAWIE UCHWYTY ŚCIENNE, ORAZ NIEZBĘDNE OKABLOWANIE DO PODŁĄCZENIA ZE SPRZĘTEM ISTNIEJĄCYM W SALI.
Projektor,  Ilość: 9 sztuk  

	1
	Technologia projekcji
	DLP

	2
	Rozdzielczość podstawowa
	Nie mniej niż XGA (1024 x 768)

	3
	Możliwe rozdzielczości
	Nie mniej niż VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200)

	4
	Jasność    
	Nie mniej niż 2700 ANSI Lumenów

	5
	Kontrast     
	 Nie mniej niż 3000:1

	6
	Korekta trapezu
	Auto Keystone; Manual Vertical ± 40 Degree

	7
	Obiektyw
	F: 2.52 (Wide) ~ 2.73 (Tele)
f: 21.8mm (Wide) ~ 24mm (Tele)

	8
	Długość życia lampy
	Nie mniej niż

3000 / 4000 godzin (tryb normalny / tryb ekonomiczny)

	9
	Głośność pracy
	Nie więcej niż 30 / 28 dB (tryb normalny / tryb ekonomiczny)

	10
	Wyświetlane kolory
	Nie mniej niż 16.7 mln kolorów

	11
	Format obrazu
	Podstawowy 4:3, możliwy 16:9

	12
	Częstotliwość pozioma
	31 ~ 90 kHz

	13
	Częstotliwość pionowa
	50 ~ 120 Hz

	14
	Źródła wejściowe
	Nie mniej niż

PC Analog RGB : D-Sub 15 pin x 2 (dzielone z Component) 
HDMI v.1.3 x 1 
S-Video : Mini Din 4 pin x 1 
Composite Video : RCA x 1 
Audio L/R : RCA x 2 
Stereo Mini Jack x 1 
Serial Connector :RS 232 9 pin x 1 
USB (typ Mini B) x 1 
RJ45 x 1

	15
	Źródła wyjściowe
	Nie mniej niż

PC D-Sub 15 pin x 1 
Audio Out : Stereo Mini Jack x 1 
Glośnik 10W x 1

	16
	Sygnał video
	NTSC / PAL / SECAM

	17
	Zgodność z HDTV
	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p

	18
	Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)
	306 x 97 x 216 mm

	19
	Waga
	Nie więcej niż 2.75 kg

	20
	Pobór mocy
	Nie więcej niż 230W, w trybie uśpienia < 1W

	21
	Gwarancja na lampę
	Nie mniej niż 12 mc lub 2000 godzin pracy

	22
	Gwarancja
	Nie mniej niż 36 mc

	23
	Dodatkowe wyposażenie
	Pilot z baterią


UWAGA !!!

PROJEKTORY POWINNY POSIADAĆ NIEZBĘDNE OKABLOWANIE I WYPOSAŻEN

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie


ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów


OFERTA PRZETARGOWA


„Modernizacja i rozbudowa budynku B” PWSZ w Głogowie


Nie otwierać przed 28.07.2010 roku, godz. 10.20











18

[image: image2.png]PROGRAM ‘* OLNY UMA EUROPEISKA
REGIONALNY | T SLASK OO RESONANS



